# Kế hoạch báo cáo hệ thống Thực Lực V2 và mở rộng dữ liệu viễn thông cơ yếu

Trình lãnh đạo Cục và các phòng ban

Ngày 01 tháng 10 năm 2026

# 1 Mục tiêu và kết quả cần đạt

Kính trình lãnh đạo Cục xem xét tổ chức buổi báo cáo về hệ thống Thực Lực V2, thống nhất phạm vi mở rộng dữ liệu quản lý viễn thông và cơ yếu sau sáp nhập, giao đầu mối nghiệp vụ và xác định nhóm chức năng ưu tiên triển khai.

Hệ thống hiện có nền tảng quản lý đơn vị, dữ liệu CNTT, tổng hợp và báo cáo theo kỳ. Đề xuất sử dụng nền tảng này cho phần dữ liệu quản lý dùng chung, đồng thời xây dựng nhóm nghiệp vụ riêng khi dữ liệu viễn thông hoặc cơ yếu có vòng đời, trường thông tin và phạm vi truy cập khác.

## Mục tiêu buổi làm việc

Báo cáo rõ chức năng hiện có, luồng nhập và chốt báo cáo, khả năng tra cứu lịch sử và các điều kiện vận hành.

Thu nhận nhu cầu thực tế từ các phòng; xác định dữ liệu nào cần quản lý, ai chịu trách nhiệm và lãnh đạo cần báo cáo gì.

Thống nhất phạm vi dữ liệu được phép lưu, phân quyền và mức tổng hợp đối với viễn thông, cơ yếu.

Chọn một phạm vi thí điểm đủ nhỏ để đối chiếu số liệu, kiểm thử và nghiệm thu trước khi mở rộng.

## Sản phẩm sau buổi báo cáo

| Sản phẩm | Nội dung cần chốt |
| --- | --- |
| Biên bản kết luận | Danh mục quyết định, đầu mối, thời hạn và vấn đề còn phải xin ý kiến. |
| Danh mục dữ liệu | Nhóm dữ liệu, trường bắt buộc, nguồn, đơn vị tính và quy tắc tổng hợp. |
| Danh sách yêu cầu | Ưu tiên, tiêu chí nghiệm thu, phòng xác nhận và phạm vi triển khai. |
| Kế hoạch thí điểm | Đơn vị tham gia, dữ liệu mẫu, kịch bản đối chiếu và người nghiệm thu. |

Thời gian, địa điểm và người chủ trì: xác định theo lịch công tác của Cục. Thời lượng đề xuất 90 phút. Tài liệu chuẩn bị ngày 01/10/2026.

# 2 Thành phần và chương trình buổi báo cáo

| Thành phần | Vai trò đề xuất |
| --- | --- |
| Lãnh đạo Cục | Chỉ đạo phạm vi, ưu tiên và phân công trách nhiệm. |
| Phòng phụ trách CNTT và nhóm phát triển | Báo cáo hiện trạng, trình diễn, phân tích khả năng mở rộng. |
| Phòng phụ trách viễn thông | Cung cấp biểu mẫu, danh mục thiết bị/mạng/dịch vụ và cách tổng hợp. |
| Phòng phụ trách cơ yếu | Xác định dữ liệu quản lý, phạm vi tiếp cận và quy trình xử lý hồ sơ. |
| Đầu mối tổng hợp và đơn vị sử dụng | Xác nhận nhu cầu báo cáo, khối lượng nhập liệu và chất lượng dữ liệu. |
| Đầu mối vận hành và ATTT | Đánh giá môi trường, lưu trữ, phân quyền và sao lưu. |

## Chương trình đề xuất

| Phút | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Nêu mục tiêu và phạm vi | Thống nhất nội dung làm việc. |
| 5–20 | Báo cáo hệ thống hiện tại | Nắm các chức năng và giới hạn. |
| 20–35 | Trình diễn luồng nghiệp vụ | Thấy dữ liệu từ nhập đến báo cáo. |
| 35–50 | Đề xuất dữ liệu viễn thông | Chọn nhóm dữ liệu ưu tiên. |
| 50–65 | Đề xuất dữ liệu cơ yếu | Chốt phạm vi được phép quản lý. |
| 65–85 | Thảo luận và ghi nhận yêu cầu | Xác định chủ trì, ưu tiên, tiêu chí. |
| 85–90 | Kết luận và giao nhiệm vụ | Chốt việc tiếp theo và đầu mối. |

Nếu cần xem sâu từng biểu mẫu, tổ chức phiên kỹ thuật riêng sau buổi báo cáo; buổi với lãnh đạo tập trung vào nhu cầu quản lý và các quyết định cần đưa ra.

# 3 Chuẩn bị và kịch bản trình diễn

## Công việc trước buổi báo cáo

| Mốc đề xuất | Công việc | Đầu mối |
| --- | --- | --- |
| Trước 7 ngày | Gửi hai tài liệu; thu biểu mẫu và danh sách khó khăn từ các phòng. | Nhóm CNTT và đầu mối nghiệp vụ |
| Trước 5 ngày | Đối chiếu danh mục, nguồn số liệu và dữ liệu được phép trình chiếu. | Phòng viễn thông, cơ yếu |
| Trước 3 ngày | Chuẩn bị tài khoản theo vai trò, dữ liệu kiểm thử, kỳ báo cáo và bản PDF dự phòng. | Nhóm phát triển |
| Trước 1 ngày | Chạy thử toàn bộ kịch bản; kiểm tra mạng, máy chiếu, cỡ chữ, quyền và tệp. | Nhóm CNTT và vận hành |
| Sau 2 ngày | Hoàn thiện biên bản và danh sách yêu cầu, gửi các đầu mối xác nhận. | Đầu mối tổng hợp |

## Kịch bản trình diễn trong 15 phút

Mở cây đơn vị và giải thích Tự nhập/Tổng hợp; nêu tác động khi đơn vị sáp nhập.

Dùng tài khoản nhập liệu để tạo hoặc sửa một hồ sơ thiết bị và một chỉ tiêu hạ tầng mạng; kiểm tra dữ liệu sau khi lưu.

Xác nhận hoàn thành cấp dưới; mở màn Tổng hợp dữ liệu tại cấp trên để thấy tiến độ và phạm vi.

Nộp báo cáo, giải thích dữ liệu chốt theo thời điểm và phiên bản; tra cứu báo cáo đã nộp, xuất PDF.

Mở Hiện trạng & biến động để xem một nhóm chỉ số, đối chiếu hai kỳ cùng mẫu và xem bản ghi chi tiết.

Giải thích yêu cầu bổ sung và nộp lại; dùng ảnh/bản báo cáo chuẩn bị sẵn nếu môi trường không ổn định.

Dùng dữ liệu kiểm thử đã rà soát. Với tác vụ sáp nhập/chia tách, chỉ trình bày nguyên tắc và bước xem trước trong buổi báo cáo; việc thay đổi cơ cấu thật thuộc một kế hoạch nghiệp vụ riêng.

# 4 Danh mục dữ liệu viễn thông đề xuất

Ưu tiên chuyển từ thống kê tổng số đường truyền sang quản lý từng đối tượng có mã định danh. Các trường dưới đây là đề xuất để phòng chuyên môn xác nhận, chưa phải chức năng đã triển khai.

| Nhóm | Trường dữ liệu đề xuất | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Đường truyền và kết nối | Mã kết nối; đơn vị; loại mạng/dịch vụ; mã hai đầu kết nối được phép lưu; nhà cung cấp; băng thông và đơn vị tính; trạng thái; ngày sử dụng; dự phòng. | P1 |
| Thiết bị viễn thông | Mã tài sản; loại thiết bị; hãng/model; số lượng hoặc số sê-ri nếu được phép; đơn vị quản lý/sử dụng; năm trang bị; tình trạng; hạn bảo hành. | P1 |
| Dịch vụ và hợp đồng | Mã hợp đồng; loại dịch vụ; nhà cung cấp; thời hạn; đơn vị thanh toán; chi phí theo kỳ; mức dịch vụ cam kết; mốc gia hạn. | P1 |
| Sự cố và bảo dưỡng | Mã sự cố; đối tượng liên quan; thời điểm bắt đầu/kết thúc; mức ảnh hưởng; nguyên nhân nhóm; xử lý; đơn vị chịu trách nhiệm; lịch bảo dưỡng. | P1 |
| Điểm mạng và hạ tầng phụ trợ | Mã điểm/trạm; loại điểm; đơn vị quản lý; năng lực phục vụ; nguồn điện/UPS; môi trường và tình trạng. Vị trí chi tiết chỉ lưu khi được chấp thuận. | P2 |
| Thông tin vô tuyến | Mã mạng/thiết bị; loại nghiệp vụ; hồ sơ quản lý hoặc giấy phép nếu áp dụng; thời hạn; trạng thái. Thông số chi tiết phải được xác định phạm vi trước. | P2 |
| Nhu cầu và dự án | Đơn vị đề nghị; đối tượng cần bổ sung; hiện trạng; nhu cầu; kinh phí dự kiến; nguồn vốn; ưu tiên; tiến độ. | P2 |

P1: phạm vi thí điểm đầu tiên. P2: thực hiện sau khi quy tắc dữ liệu được thống nhất. Các nhóm thoại, hội nghị truyền hình, vô tuyến hoặc truyền dẫn chuyên dùng chỉ đưa vào nếu thuộc chức năng thực tế của đơn vị.

# 5 Danh mục dữ liệu cơ yếu đề xuất

Đề nghị phòng cơ yếu xác định ranh giới giữa dữ liệu quản lý hành chính có thể khai thác chung và dữ liệu nghiệp vụ cần môi trường chuyên biệt. Giai đoạn đầu chỉ tiếp nhận dữ liệu nằm trong phạm vi được đơn vị cho phép.

| Nhóm | Trường dữ liệu đề xuất | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Nhân lực và năng lực | Mã hồ sơ; đơn vị công tác; vị trí nhiệm vụ; chuyên trách/kiêm nhiệm; trình độ; đào tạo; hiệu lực phân công. Thông tin cá nhân chi tiết theo phạm vi được duyệt. | P1 |
| Trang bị và vật tư | Mã quản lý; nhóm trang bị; đơn vị quản lý; số lượng; tình trạng; ngày cấp/thu hồi; trạng thái bảo dưỡng; nguồn hồ sơ. | P1 |
| Chứng thư số và thiết bị ký | Mã hồ sơ; loại thuê bao; đơn vị; mã chứng thư theo phạm vi cho phép; ngày cấp/hết hạn; trạng thái cấp mới/gia hạn/thay đổi/thu hồi; người đầu mối; tình trạng bàn giao. | P1 |
| Bàn giao và kiểm kê | Mã biên bản; ngày; bên giao/nhận; nhóm đối tượng; số lượng; đối chiếu sổ; chênh lệch; tình trạng xử lý; hồ sơ tham chiếu. | P1 |
| Đào tạo và kiểm tra | Khóa/lượt kiểm tra; đơn vị; thời gian; nội dung ở mức quản lý; số người tham gia; kết quả tổng hợp; kiến nghị và hạn xử lý. | P2 |
| Bảo đảm và nhu cầu | Đơn vị đề xuất; nhóm nhu cầu; số lượng; lý do; mức ưu tiên; kinh phí dự kiến; trạng thái giải quyết. | P2 |
| Khối lượng công tác | Số lượt nhiệm vụ theo nhóm và kỳ; số đã hoàn thành; tồn đọng; thời hạn; đơn vị phụ trách, chỉ khi phòng xác nhận chỉ tiêu được phép thống kê. | P2 |

## Phạm vi cần quyết định trước khi xây dựng

Không đưa khóa mật mã, khóa riêng, PIN/mật khẩu, bản rõ điện mật hoặc nội dung bí mật nghiệp vụ vào cơ sở dữ liệu dùng chung trong phạm vi đề xuất này. Với trường dữ liệu, tệp hoặc chỉ tiêu có yêu cầu bảo vệ riêng, phòng cơ yếu phải xác nhận môi trường lưu trữ, người được xem, mức tổng hợp và cách xuất báo cáo trước khi tiếp nhận.

Quản lý chứng thư số ở đây là theo dõi hồ sơ và vòng đời; việc tích hợp ký số hoặc cung cấp dịch vụ chứng thực là yêu cầu riêng, chưa có trong hệ thống hiện tại.

# 6 Mô hình dữ liệu và chỉ tiêu quản lý

## Dữ liệu dùng chung

Tái sử dụng mã đơn vị, cây đơn vị, kỳ báo cáo, tài khoản và danh mục. Mỗi đối tượng mới cần mã ổn định, đơn vị chủ quản, lĩnh vực, trạng thái, thời điểm hiệu lực, người cập nhật và nguồn hồ sơ. Quy định rõ đơn vị quản lý khác đơn vị sử dụng để không thống kê trùng sau sáp nhập.

## Quy tắc kiểm soát chất lượng

Phân biệt số 0, không có dữ liệu, chưa cập nhật và không thuộc phạm vi. Không tự thay ô trống bằng 0.

Trường số không âm; số đang dùng và số hỏng phải được đối chiếu với tổng theo quy tắc phòng nghiệp vụ duyệt.

Ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu; đối tượng hết hiệu lực vẫn giữ lịch sử.

Quy định khóa chống trùng theo từng nhóm: mã kết nối, mã tài sản, mã hợp đồng hoặc mã hồ sơ.

Khi nộp báo cáo, chốt cả dữ liệu mới và chỉ tiêu tương ứng; thay đổi sau đó không sửa số liệu đã chốt.

Chỉ tiêu tỷ lệ tính từ tử số/mẫu số cùng phạm vi và thời điểm; mẫu số bằng 0 hiển thị không áp dụng.

| Chỉ tiêu đề xuất | Cách xác định | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ đơn vị có kết nối | Đơn vị có kết nối hoạt động / đơn vị thuộc phạm vi × 100% | Theo dõi độ bao phủ. |
| Tỷ lệ kết nối có dự phòng | Kết nối có phương án dự phòng / kết nối phải dự phòng × 100% | Đánh giá khả năng duy trì dịch vụ. |
| Thời gian gián đoạn | Tổng thời gian gián đoạn trong kỳ, theo đối tượng và mức ảnh hưởng | Xác định điểm cần cải thiện. |
| Chứng thư sắp hết hạn | Chứng thư đang hiệu lực và hết hạn trong ngưỡng cảnh báo được duyệt | Chủ động gia hạn. |
| Chênh lệch kiểm kê | Số thực tế trừ số sổ sách theo nhóm đối tượng | Theo dõi trách nhiệm xử lý. |
| Tỷ lệ hồ sơ đầy đủ | Hồ sơ đủ trường bắt buộc / hồ sơ trong phạm vi × 100% | Đo chất lượng dữ liệu. |

Ngưỡng cảnh báo, chu kỳ cập nhật và chiều tốt/xấu của từng chỉ tiêu do phòng chuyên môn phê duyệt; không áp dụng một quy tắc tăng/giảm chung cho mọi số liệu.

# 7 Nội dung xin ý kiến và quyết định của lãnh đạo

## Câu hỏi dành cho phòng viễn thông

Hiện đang quản lý những loại mạng, dịch vụ, thiết bị và hợp đồng nào? Sổ hoặc biểu mẫu nào là nguồn chuẩn?

Cần quản lý từng đường truyền/tài sản hay chỉ thống kê số lượng? Ai cập nhật sự cố và chi phí?

Thông tin vị trí, cấu hình, hai đầu kết nối và vô tuyến nào được phép lưu, ai được xem?

Ba báo cáo lãnh đạo cần thường xuyên nhất là gì? Tần suất và thời điểm chốt ra sao?

## Câu hỏi dành cho phòng cơ yếu

Nhóm hồ sơ nào có thể quản lý trên nền tảng hiện tại; nhóm nào bắt buộc tách môi trường?

Phạm vi dữ liệu nhân lực, trang bị, bàn giao, kiểm kê và chứng thư số cần theo dõi đến mức nào?

Ai nhập, ai kiểm tra, ai phê duyệt, ai được xem chi tiết và ai chỉ xem tổng hợp?

Dữ liệu bàn giao từ đơn vị cũ có mã định danh, lịch sử và biên bản đối chiếu đầy đủ không?

## Các quyết định đề nghị chốt

| Quyết định | Kết quả cần ghi vào biên bản |
| --- | --- |
| Phạm vi nghiệp vụ | Nhóm P1 được triển khai và nhóm chưa đưa vào. |
| Chủ dữ liệu | Phòng chịu trách nhiệm xác nhận từng nhóm và đầu mối cụ thể. |
| Phân quyền và môi trường | Dữ liệu dùng chung, dữ liệu hạn chế và điều kiện tiếp nhận. |
| Chế độ cập nhật | Cập nhật liên tục hay theo kỳ; quy trình xác nhận và bổ sung. |
| Thí điểm và nguồn lực | Đơn vị thử nghiệm, nhân sự hỗ trợ và mốc dự kiến. |
| Nghiệm thu | Các báo cáo, quy tắc đối chiếu và người ký xác nhận. |

Các yêu cầu chưa đủ thông tin được ghi rõ là cần làm rõ, kèm người trả lời và hạn phản hồi; không đưa ngay vào phạm vi phát triển đã thống nhất.

# 8 Lộ trình và tiêu chí nghiệm thu đề xuất

Lộ trình dưới đây là khung dự kiến sau khi phạm vi, nhân sự và điều kiện dữ liệu được thống nhất; không phải cam kết tiến độ hoặc dự toán đã phê duyệt.

| Giai đoạn | Thời lượng | Đầu ra và điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát và chốt nghiệp vụ | 1–2 tuần | Danh mục dữ liệu, biểu mẫu, quyền, nguồn và phạm vi cho phép; hai phòng xác nhận. |
| Thiết kế và chuẩn bị dữ liệu | 1–2 tuần | Từ điển dữ liệu, mô hình quan hệ, mẫu nhập, quy tắc chuyển đổi, kịch bản nghiệm thu. |
| Xây dựng phạm vi P1 | 3–5 tuần | Màn nhập/tra cứu, phân quyền, chốt lịch sử, báo cáo và chỉ tiêu; kiểm thử tích hợp. |
| Thí điểm và đối chiếu | 2–3 tuần | Dữ liệu được kiểm tra với sổ nguồn; các lỗi và chênh lệch được xử lý. |
| Đánh giá và mở rộng | Sau thí điểm | Biên bản nghiệm thu, hướng dẫn vận hành, đề xuất P2 và kế hoạch triển khai. |

## Tiêu chí nghiệm thu tối thiểu

Danh mục trường bắt buộc, mã và đơn vị tính được phòng chuyên môn xác nhận.

Số lượng và chỉ tiêu tổng hợp khớp tập dữ liệu đối chiếu đã ký xác nhận; mọi chênh lệch có giải trình.

Người ngoài phạm vi không đọc/sửa/xuất được dữ liệu; kiểm tra cả giao diện và API.

Nộp, mở lại, bổ sung, nộp lại và tra cứu phiên bản cũ đúng quy tắc.

Sáp nhập không làm mất báo cáo tiền nhiệm hoặc cộng trùng số liệu; hồ sơ đang xử lý có phương án riêng.

Sao lưu và phục hồi thử thành công; hướng dẫn thao tác và phân công vận hành được bàn giao.

## Rủi ro cần giải quyết

Nguồn dữ liệu thiếu mã hoặc trùng sau sáp nhập: lập bảng đối chiếu và xác nhận chủ sở hữu. Phạm vi cơ yếu chưa rõ: chốt trường và môi trường trước phát triển. Khối lượng nhập lớn: chọn mẫu thí điểm và công cụ nhập có kiểm soát. Thay đổi biểu mẫu: quản lý phiên bản và đối chiếu chỉ tiêu trước khi so sánh kỳ.

# 9 Phiếu tiếp nhận ý kiến và mẫu kết luận

Mỗi ý kiến ghi thành một yêu cầu có thể kiểm chứng, gắn với phòng chủ trì và một báo cáo hoặc thao tác cụ thể.

| Trường ghi nhận | Nội dung điền |
| --- | --- |
| Mã yêu cầu và ngày | ................................................................................ |
| Phòng đề xuất và đầu mối | ................................................................................ |
| Vấn đề hiện nay | ................................................................................ |
| Dữ liệu cần quản lý và nguồn | ................................................................................ |
| Người nhập kiểm tra xem xuất | ................................................................................ |
| Báo cáo hoặc kết quả mong muốn | ................................................................................ |
| Phạm vi dữ liệu được phép lưu | ................................................................................ |
| Ưu tiên và tiêu chí nghiệm thu | ................................................................................ |
| Đơn vị thí điểm và thời hạn phản hồi | ................................................................................ |
| Kết luận xử lý | Tiếp nhận / cần làm rõ / đưa vào P1 / xem xét P2 / chưa triển khai |

## Mẫu nội dung kết luận buổi làm việc

Thống nhất sử dụng nền tảng Thực Lực V2 để quản lý các nhóm dữ liệu: …

Giao phòng … chủ trì xác nhận từ điển dữ liệu, nguồn và phạm vi truy cập trước ngày …

Giao nhóm CNTT hoàn thiện phương án kỹ thuật và phạm vi thí điểm tại …

Các vấn đề chưa chốt gồm …; đầu mối trả lời …; thời hạn …

Đánh giá thí điểm theo tiêu chí …; người chủ trì nghiệm thu …

Tham khảo nghiệp vụ chứng thư số: Ban Cơ yếu Chính phủ, chuyên mục Dịch vụ chứng thực chữ ký số, https://bcy.gov.vn/dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so; thủ tục gia hạn và thay đổi thông tin, https://bcy.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/gia-han-thay-doi-noi-dung-thong-tin-chung-thu-so-928836 (tra cứu 01/10/2026). Các trường và ưu tiên trong kế hoạch này là đề xuất nội bộ để lấy ý kiến.